SPRINT PLANNING — SPRINT 2

Planificación de la reunión y temas por rol

SIN-Quick · Óptica Quick, San Marcos

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Estudiante | Ferdinand Méndez |
| No. de carné | [0000-00-0000] |
| Curso | Seminario de Trabajo de Graduación |
| Sprint | 2 de 7 — dos semanas |
| Entrega | Individual |

# 1. Planificación de la reunión

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | 8 minutos |
| Conduce el tiempo | Scrum Master |
| Participantes | Product Owner, Scrum Master y Development Team |
| Resultado | Objetivo del sprint, historias elegidas y tareas asignadas |

| Minuto | Rol | Tema |
| --- | --- | --- |
| 0:00 – 1:00 | Scrum Master | Abre la reunión y recuerda qué dejó el Sprint 1 |
| 1:00 – 3:30 | Product Owner | Objetivo del sprint e historias de usuario |
| 3:30 – 6:30 | Development Team | Cómo se construye y tareas |
| 6:30 – 8:00 | Scrum Master | Ceremonias, evidencias y cierre |

El proyecto es individual: Ferdinand Méndez asume los tres roles y los presenta por separado.

# 2. Temas de cada rol

## Scrum Master (1:00 + 1:30 min)

- El Sprint 1 cerró completo con 152 horas; esa es la velocidad para este sprint.

- Lecciones: la configuración se estima con factor 1.5 y las tareas que bloquean a otras van primero.

- Por indicación del ingeniero, el proyecto se adapta a los lineamientos del curso usando solo SQL Server, SSIS y Power BI.

- Al cierre: fechas de las ceremonias y dónde quedan las evidencias.

## Product Owner (2:30 min)

- Objetivo del sprint (sección 3).

- Por qué empezamos por ventas: todo lo demás (inventario, clientes, campañas) depende de ellas.

- Presenta las ocho historias de usuario y sus criterios de aceptación.

## Development Team (3:00 min)

- Flujo: exportación del punto de venta → paquete SSIS → SQL Server → tablero en Power BI.

- La carga corre sola cada noche y aparta los registros con errores.

- Cada cambio pasa por Jenkins: compila, corre las pruebas (tSQLt y pytest) y despliega a staging.

- Presenta las tareas y sus horas.

# 3. Objetivo del sprint

Que las ventas de Óptica Quick se carguen solas cada noche en SQL Server, que el propietario vea un tablero de ventas en Power BI cuyo total coincida con lo facturado, y que cada cambio pase por un pipeline que lo compile, lo pruebe y lo despliegue a staging.

# 4. Historias de usuario y criterios de aceptación

| ID | Historia de usuario | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| US-10 | Como administrador necesito la base de datos en SQL Server, para guardar las ventas en un solo lugar. | El proyecto de base de datos compila y se publica sin errores. |
| US-11 | Como administración necesito que las ventas se carguen solas cada noche, para no hacerlo a mano. | El paquete SSIS carga el archivo del día y no duplica facturas. |
| US-12 | Como propietario necesito que los registros con errores se aparten, para confiar en las cifras. | Cada rechazo queda guardado con su motivo; si pasan del 5 % la carga se detiene. |
| US-13 | Como propietario necesito un tablero de ventas, para saber cuánto vendo y cuánto gano. | Muestra ventas y margen por mes, producto y asesor. |
| US-14 | Como propietario necesito que el tablero coincida con lo facturado, para no decidir con datos malos. | El total del mes es igual al del punto de venta. |
| US-15 | Como desarrollador necesito un pipeline en Jenkins, para que cada cambio se compile, se pruebe y llegue a staging solo. | Checkout → Build → Test → Deploy Staging en verde; un error lo detiene. |
| US-16 | Como Product Owner necesito un plan de pruebas automatizado, para saber que las reglas se cumplen. | 15 o más casos documentados; tSQLt y pytest corren en el pipeline. |
| US-17 | Como estudiante necesito el video y el documento DEVOPS 2, para entregar la evidencia del sprint. | Video de 8 a 10 min y documento de 12 a 18 páginas. |

# 5. Backlog del sprint (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Instalar SQL Server 2022, SSMS y Visual Studio con SSIS (×1.5) | Development Team | 6 |
| US-10 | Crear el proyecto SQL con las 17 tablas del diccionario | Development Team | 10 |
| US-10 | Crear esquemas, roles y permisos | Development Team | 4 |
| US-10 | Subir el proyecto al repositorio y definir ramas | Scrum Master | 2 |
| US-11 | Procedimientos de staging y carga al data warehouse | Development Team | 12 |
| US-11 | Paquete SSIS CargaVentas (recorrer, cargar y mover archivos) | Development Team | 10 |
| US-11 | Programar el paquete en SQL Server Agent (×1.5) | Development Team | 3 |
| US-12 | Reglas de validación y tabla de rechazos | Development Team | 10 |
| US-12 | Umbral de rechazo y tabla de parámetros | Development Team | 4 |
| US-13 | Vistas rpt para Power BI | Development Team | 8 |
| US-13 | Tablero de ventas en Power BI con medidas DAX | Development Team | 12 |
| US-14 | Vista de conciliación y comparación con el punto de venta | Product Owner | 4 |
| US-15 | Instalar Jenkins y el agente Windows (×1.5) | Scrum Master | 9 |
| US-15 | Scripts de PowerShell para compilar y publicar | Development Team | 7 |
| US-15 | Jenkinsfile y despliegue a staging | Development Team | 8 |
| US-16 | Pruebas unitarias con tSQLt | Development Team | 8 |
| US-16 | Pruebas de integración a rendimiento con pytest | Development Team | 12 |
| US-16 | Documento del plan de pruebas | Product Owner | 7 |
| US-17 | Guion y grabación del video DEVOPS 2 | Todo el equipo | 6 |
| US-17 | Documento DEVOPS 2 | Product Owner | 10 |
|  | Total |  | 152 |

Ninguna tarea supera las 16 horas. Las marcadas con (×1.5) son de instalación o configuración y ya incluyen el factor acordado en el Sprint 1.

# 6. Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Cuándo | Duración |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Día 1 | 8 min |
| Daily Scrum | Todos los días | 15 min |
| Sprint Review | Último día, con el propietario | 30 min |
| Retrospectiva | Último día | 15 min |

# 7. Evidencias de implementación

- Proyecto de base de datos, paquete SSIS y Jenkinsfile en el repositorio de GitHub.

- Capturas de una ejecución exitosa y una fallida del pipeline en Jenkins.

- Reporte HTML de pytest y plan de pruebas con resultados.

- Tabla de rechazos con registros de prueba y captura del tablero en Power BI.

- Comparación del total del tablero contra el punto de venta.

- Tareas actualizadas en Azure Boards y burndown del sprint.

- Video y documento DEVOPS 2.